Российская Федерация

Камчатский край

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СРЕДНИЕ ПАХАЧИ»**

688824, с.Средние Пахачи, Олюторский район, Камчатский край, улица Центральная, 44, телефон (факс) 8(415 44)51035

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

№ 5 от 18.02.2019 года

**«Об утверждении перечня мероприятий**

**по энергоэффективности, развитию энергетики и**

**коммунального хозяйства, обеспечению жителей**

**поселения коммунальными услугами и**

**услугами по благоустройству территории**

**сельского поселения "село Средние Пахачи" на 2019 г**

В целях исполнения бюджета сельского поселения "село Средние Пахачи" на 2019 год, утвержденного Решением Совета депутатов сельского поселения "село Средние Пахачи" от 14.12.2018 года № 76 "О бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг", руководствуясь Уставом сельского поселения «село Средние Пахачи»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень мероприятий энергоэффективности, развитию энергетики и коммунального хозяйства, обеспечению жителей поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории сельского поселения "село Средние Пахачи" на 2019 г согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в действие с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения

 «село Средние Пахачи»: Л. Ш. Эчган

Приложение

к постановлению администрации

МО СП "село Средние Пахачи"

от 03.05.2018 года № 10

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по энергоэффективности, развитию энергетики и**

**коммунального хозяйства, обеспечению жителей поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории**

**сельского поселения "село Средние Пахачи" на 2019 г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/н** | **Мероприятие** | **Сумма** | **Срок** **исполнения** | **Исполнитель** |
| **1. Основное мероприятие "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"** |
| 1.1 | Работы и услуги по содержанию уличного освещения (электроэнергия) | 300 000,00 | 2019 | АО "Корякэнерго"Исполнение контракта купли-продажи электроэнергии № 3 от 28.12.18 г |
| 1.2 | Устройство уличного освещения ул. Тундровая (425м), ул. Оленеводов (350м) | 1 375 885,00 | 3-й квартал 2019 | по итогам электронного аукциона |
| **Итого:** | **1 675 885,00** |  |  |
| **2. Основное мероприятие "Озеленение и ландшафтное оформление"** |
| 2.1 | Посадка саженцев (25) тополей, рябины (по схеме № 2) | Без финансирования | Май 2019 | Учащиеся СОШ совместно с работниками Дома культуры и библиотеки |
| 2.2 | Санитарная вырубка и вывоз сухостойных деревьев, вырубка дикорастущего кустарника в центре села и вдоль основных дорог. Формовочная обрезка и прореживание крон тополей.  | 101 367,07 | Май 2019 | Безработные граждане по дог с КГКУ ЦЗН |
| 2.3 | Скашивание сорной травы, уборка травы-сухостоя (центр села, здание склада администрации, вдоль основных дорог) |
| 2.4 | Услуги транспорта на вывоз травы, кустарника, деревьев, подвоз саженцев | 9 195,00 | Май 2019 | Физическое лицо по дог аренды транспорта |
| 2.5 | Приобретение бензинового триммера, газонокосилки | 41 600,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| 2.6 | Приобретение пилы ручной, перчатки х/б | 4 900,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| **Итого:** | **157 062,07** |  |  |
| **3. Основное мероприятие "Ремонт межквартальных проездов и тротуаров"** |
| 3.1 | Подвоз гравия для отсыпки проездов (пер. Рябиновый, пер. Школьный, пер. Речной, центр села) | 172 414,00 | август 2019 | Физическое лицо по дог аренды транспорта |
| 3.2 | Работы по профилированию и планировке территории | 43 827,89 | Август 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| **Итого:** | **216 241,89** |  |  |
| **4. Основное мероприятие "Ремонт и реконструкции ограждений социальной сферы, парков, мест традиционного захоронения"** |
| 4.1 | Работы по уборке территории мест захоронения: вырубка кустарника, скашивание травы, формирование дорожек) | 39 726,88 | Июнь 2019 г | Безработные граждане по дог с КГКУ ЦЗН |
| 4.2 | Уход за брошенными могилами (уборка, частичный ремонт и окраска надмогильных сооружений, формирование и отсыпка гравием могильного холма) | 39 726,88 | Июнь 2019 г | Безработные граждане по дог с КГКУ ЦЗН |
| 4.3 | Устройство могильных надгробий участникам ВОВ, захороненных на сельском кладбище (2 шт) | 33 122,00 | Июнь 2019 г | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 4.4 | Услуги транспорта на вывоз мусора, подвоз гравия и материалов | 8 046,00 | Июнь 2019 г | Физическое лицо по дог аренды транспорта |
| 4.5 | Приобретение скамейки (2 шт) | 7 600,00 | Май 2019 г | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| 4.6 | Приобретение краски серебрин, олифы, краски по металлу | 10 500,00 | Май 2019 г | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| **Итого:** | **138 721,76** |  |  |
| **5. Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения"** |
| 5.1 | Снятие бывших магистральных труб водо- и теплоснабжения: Оленеводов 24, Тундровая 38, Центральная 34 и 37, Тундровая 39 | 55 514,74 | Май 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 5.2 | Планировка территории на месте сгоревших домов - 3 объекта (возле ФАП, бывший дом 86, бывший дом 97) | 144 703,35 | Август 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 5.3 | Уборка территории села (центр села, места несанкционированных свалок (7), территория складских помещений, полигон ТБО (2), очистные сооружения, береговая линия, аэропорт, Малая и Большая Айва) силами школьной бригады и безработных граждан | 317 815,08 | Май-Июнь 2019 | Несовершеннолетние граждане по дог с КГКУ ЦЗН |
| 5.4 | Услуги транспорта на вывоз мусора от несанкционированных свалок | 28 736,00 | Июнь 2019 | Физическое лицо по дог аренды транспорта |
| 5.5 | Услуги транспорта на доставку материалов | 38 400,00 | Июнь 2019 | Физическое лицо по дог аренды транспорта |
| 5.6 | Приобретение: мотобур бензиновый с земляным шнеком, перфоратор, миксер строительный, сварочный аппарат, мобильные туалетные кабины (3 шт) | 140 400,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| 5.7 | Приобретение мусоросборных контейнеров (бюджет края) | 31 225,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| 5.8 | Приобретение детских площадок (бюджет края) | 5 204,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| 5.9 | Запасные части и расходные материалы для инструментов, перчатки хлопчатобумажные, средство для выгребной ямы | 26 000,00 | Апрель 2019 | Эчган Л.Ш., глава поселения |
| **Итого:** | **787 998,17** |  |  |
| **6. Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных** **на ремонт ветхих и аварийных сетей"** |
| 6.1 | Ремонт водозаборной колонки (бюджет края) | 108 540,00 | Август 2019 г | Физическое лицо по дог ГПХ |
| 6.2 | Ремонт водозаборной колонки (местный бюджет) | 2 215,10 |
| **Итого:** | **110 755,10** |  |  |
| **7. Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированной свалки"** |
| Ликвидация несанкционированной свалки (склад ГСМ), бюджет края | 64 913,00 | Июль 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| Ликвидация несанкционированной свалки (склад ГСМ), местный бюджет | 21 913,31 | Июль 2019 | Физическое лицо по дог ГПХ |
| **Итого:** | **69 395,00** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Всего:** | **3 156 058,99** |