Российская Федерация

Камчатский край

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СРЕДНИЕ ПАХАЧИ"

688824, с. Средние Пахачи, Олюторский район, Камчатский край, ул. Центральная, 44

телефон (факс) 8 (415 44) 51035

mail: AdmSrPahachi@rambler.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10                                                                                                                                 12.04.2022 г.

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы

капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в сельском поселении

«село Средние Пахачи» на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 года № 261-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по сельскому поселению «село Средние Пахачи» на 2023-2025 годы согласно приложений № 1-2.

2. Признать утратившим силу постановление главы МО СП «село Средние Пахачи» от 28.02.2022 г. № 7 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в сельском поселении «село Средние Пахачи» на 2023-2025 годы».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде по адресу с. Средние Пахачи, ул. Центральная, д.44, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения «село Средние Пахачи» - средниепахачи.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения «село Средние Пахачи» - Мамонову Ю.В.

Глава МО СП "село Средние Пахачи" 		                      		              И.А. Феденко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельского поселения "село Средние Пахачи" от 12.04.2022 года № 10 |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по МО СП "село Средние Пахачи" на 2023 - 2025 годы |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированныХ в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cтоимость работ | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| X | Всего по сельскому поселению село Средние Пахачи за период 2023 - 2025 годов | X | X | X | X | X | 1 013,10 | 873,60 | 587,76 | 24 | X | 1 024 973,00 | 0,00 | 49 032,27 | 717 528,00 | 258 412,73 | 0,00 | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X | 51 884,00 | 0,00 | 20 556,39 | 0,00 | 31 327,61 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3.1 | с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 86 | РО | 1989 | 1989 | 29.21 | 2 | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 51 884,00 | 0,00 | 20 556,39 | 0,00 | 31 327,61 | 0,00 | 153,64 | 153,64 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X | 51 884,00 | 0,00 | 20 556,39 | 0,00 | 31 327,61 | 0,00 | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X | 909 487,00 | 0,00 | 20 442,95 | 717 528,00 | 171 516,05 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3.1 | с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 86 | РО | 1989 | 1989 | 29.21 | 2 | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | ремонт ВДИС электроснабжения | 909 487,00 | 0,00 | 20 442,95 | 717 528,00 | 171 516,05 | 0,00 | 2693,18 | 2693,18 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X | 909 487,00 | 0,00 | 20 442,95 | 717 528,00 | 171 516,05 | 0,00 | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X | 63 602,00 | 0,00 | 8 032,93 | 0,00 | 55 569,07 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3.1 | с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 86 | РО | 1989 | 1989 | 29.21 | 2 | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | разработка ПСД ремонта крыши | 63 602,00 | 0,00 | 8 032,93 | 0,00 | 55 569,07 | 0,00 | 188,34 | 188,34 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X | 63 602,00 | 0,00 | 8 032,93 | 0,00 | 55 569,07 | 0,00 | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Постановлению администрации муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельского поселения "село Средние Пахачи" от 12.04.2022 года № 10 |
|  | 2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Сельскому поселению село Средние Пахачи на 2023 - 2025 годы |
|  | № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Сельское поселение село Средние Пахачи | 1 013,10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 973,00 | 1 024 973,00 |
|  | 1 | 2023 год | 337,70 | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 51 884,00 | 51 884,00 |
|  | 2 | 2024 год | 337,70 | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 909 487,00 | 909 487,00 |
|  | 3 | 2025 год | 337,70 | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 63 602,00 | 63 602,00 |